FICHE DE GESTION DE CHANGEMENT

Demande de Validation — Mise à jour applicative

| Référence ISO | Réf : MO/POP/INF/XX-XX |
| --- | --- |
| Système / Module concerné | E-Facture — module FNE/DGI (backend Node/Express + frontend React) |
| Version actuelle | v1.0.0 (production au 23/04/2026) |
| Version cible | v1.1.0 (snapshot 05/05/2026) |
| Porteur du changement | Yannick Atse — Équipe Développement / DSI |
| Date de rédaction | 12/05/2026 |
| Date de déploiement souhaitée | [JJ/MM/AAAA] — Créneau : [heure début – heure fin] |
| Niveau de priorité | Haute |
| Statut | En attente de validation |

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU CHANGEMENT

1.1 Pourquoi cette mise à jour est-elle nécessaire ?

La version actuellement en production gère uniquement l'émission de factures vers la FNE/DGI. Plusieurs constats opérationnels ont conduit à étendre le périmètre : (i) absence de contrôle de cohérence entre les avoirs et leurs factures initiales, (ii) absence de typage invoice/refund en base, (iii) expérience utilisateur frontend obsolète basée sur des alert() natifs.

| Catégorie | Description |
| --- | --- |
| Problème identifié | Gestion incomplète des avoirs FNE (pas de typage, pas de contrôle de cohérence avec facture initiale, pas de notification opérateur sur blocage). UX frontend obsolète basée sur alert(). |
| Impact métier actuel | Risque de non-conformité réglementaire DGI sur les avoirs ; impossibilité d'auditer correctement les flux refunds ; ergonomie utilisateur dégradée. |
| Origine / Source | Audit interne FNE (avril 2026) + demande métier comptabilité. |
| Référence ticket / incident | N/A |
| Conséquence du non-changement | Maintien du risque réglementaire sur les avoirs ; pas de traçabilité audit ; insatisfaction utilisateurs sur l'ergonomie. |

2. NATURE ET PÉRIMÈTRE DU CHANGEMENT

2.1 Ce qui a été modifié

Liste des composants techniques et fonctionnels concernés par cette mise à jour, regroupés par périmètre (Backend Node/Express + Frontend React).

Backend — backend_efacture/

Migrations base de données (2 nouvelles) :

20260504000000-add-role-avoir-fetch-initial.js — Crée le rôle avoir.fetch_initial permettant de restreindre la récupération automatique de la facture initiale d'un avoir bloqué.

20260505000000-add-type-to-fne-invoices.js — Ajoute la colonne type ENUM('invoice','refund') à la table fne_invoices (+ index). Toutes les entrées existantes sont rétrofitées à 'invoice'.

Modèle modifié :

models/FneInvoice.js — Ajout du champ type (ENUM 'invoice' | 'refund', défaut 'invoice').

Controller modifié — controllers/fneInvoiceController.js (+57 lignes) :

sendRefund() : bloque l'envoi si la facture initiale n'a pas été préalablement téléchargée ni envoyée à la FNE ; enregistre désormais l'avoir avec type='refund' dans fne_invoices et logs_actions (invoice_type='refund') ; gère les variantes de réponse API FNE (invoice.id, refund_id, credit_note_id).

manualRegisterFne() : permet de recycler un log d'envoi échoué en succès manuel ; crée l'entrée FneInvoice correspondante avec le type adéquat.

Logging détaillé : numéro d'avoir, facture initiale, temps de réponse FNE, utilisateur opérateur.

Service ajouté :

services/notifyAvoirBlocked.js — Notifie les opérateurs lors du blocage d'un avoir incohérent avec sa facture initiale. Génère un HTML formaté (tables avoir/items, taux de matching), envoie via POST JSON avec retry (3 tentatives, délai 5 s).

Scripts utilitaires ajoutés :

scripts/check_avoir_prod.js — Diagnostic ponctuel en PROD (recherche par numéro dans logs_actions, fne_invoices, downloaded_invoices).

scripts/repair_refund_fne_invoices.js + repair_refund_fne_invoices_prod.js — Crée rétroactivement les entrées fne_invoices manquantes pour les avoirs envoyés avec succès avant la migration (mode dry-run / --apply).

scripts/diag_avoir_via_bapi.js, inspect_feuil2.js, inspect_xlsx.js, concordance_*.js — Scripts d'audit et de concordance des avoirs avec les données SAP.

Endpoints (inchangés) :

routes/fneInvoiceRoutes.js conserve ses 5 endpoints : GET /by-sap-number/:numeroFacture, GET /:fneInvoiceId, POST /refund, POST /items/by-ids, POST /manual-register.

Sécurité / configuration :

middleware/auth.js, middleware/requireRole.js, index.js, configuration CORS : aucun changement.

Frontend — frontend_efacture/

Contexte ajouté :

src/contexts/NotificationContext.js — Système centralisé de notifications/confirmations (modales) avec détection automatique du type (info, succès, avertissement, erreur) et support des boîtes de confirmation utilisateur.

Fichiers modifiés :

src/index.js — NotificationProvider enveloppe l'application (placé avant AuthProvider pour exposer useNotify() partout).

src/App.js (+1143 lignes : 7767 → 8910) — Intégration massive du hook useNotify() (60+ appels à notify()/confirm()) ; remplacement systématique des alert() et console.log() utilisateur ; détection des sévérités côté notification.

src/pages/FneCancellationsPage.js (+127 lignes : 323 → 450) — Nouvelle barre de recherche/filtrage (par numéro de facture, référence FNE, catégorie) ; fonction formatMontant() : division par 10 + formatage fr-FR pour affichage correct des montants FNE.

Inchangés :

AuthContext.js, config/api.js, Login.js, SettingsPage.js, HomePage.js, Sidebar.js, utilitaires, styles : aucune modification → rétrocompatibilité maximale, aucun nouvel appel API, aucun changement d'authentification.

3. IMPACT ATTENDU

3.1 Impacts positifs

Impact 1 — Conformité réglementaire des avoirs

Avant : Avoirs envoyés à la FNE sans contrôle de cohérence avec la facture initiale ; pas de typage en base.

Après : Blocage automatique des avoirs incohérents ; typage invoice/refund dans fne_invoices ; notification opérateur en cas de blocage.

Impact 2 — Traçabilité et audit

Avant : Impossible de distinguer factures et avoirs dans les rapports.

Après : Colonne type indexée ; scripts d'audit (check_avoir_prod, repair_refund_fne_invoices) permettant la réparation rétroactive et le diagnostic.

Impact 3 — Expérience utilisateur frontend

Avant : alert() natifs, peu lisibles, pas de niveaux de sévérité.

Après : Notifications contextuelles unifiées (succès / erreur / avertissement) + confirmations modales + recherche/filtrage sur la page doublons FNE.

3.2 Risques et impacts négatifs potentiels

Risque identifié : Migration add-type-to-fne-invoices sur la table fne_invoices en production.

Mesure d'atténuation : Migration testée en UAT ; sauvegarde complète avant déploiement ; rollback Sequelize disponible (db:migrate:undo).

Probabilité : Faible

Sévérité : Moyenne

Risque identifié : Régression UX sur les écrans utilisant alert() → notify().

Mesure d'atténuation : Tests utilisateurs en recette ; couverture des 60+ points d'appel notify() ; possibilité de basculer un écran sur l'ancien comportement via redéploiement partiel.

Probabilité : Moyenne

Sévérité : Faible

Risque identifié : Avoirs déjà envoyés à la FNE avant la migration, non typés 'refund' en base.

Mesure d'atténuation : Exécution du script repair_refund_fne_invoices_prod.js post-déploiement (mode --apply après validation dry-run) pour rétrofiter les entrées manquantes.

Probabilité : Elevée (existence confirmée par audit)

Sévérité : Faible (réparation scriptée)

4. PROPOSITIONS ET MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT

4.1 Plan de déploiement recommandé

| Étape | Action | Responsable | Délai estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sauvegarde complète de la base de production (pg_dump) et du code backend + frontend déployés | Équipe infrastructure | 30 min |
| 2 | Déploiement en environnement UAT (backend_efacture_05052026 + frontend_efacture_05052026) + exécution des migrations | Équipe développement | 1 h |
| 3 | Tests fonctionnels : émission facture, émission avoir cohérent, tentative d'avoir incohérent (blocage attendu), notifications UX | Équipe QA + comptabilité | 2 h |
| 4 | Go/No-Go — validation des parties prenantes (DSI, Responsable Informatique, métier) | Chef de projet + validateurs | 30 min |
| 5 | Déploiement production : pm2 stop → mise à jour code → npm install → sequelize db:migrate → pm2 restart → monitoring | Équipe infrastructure + support | 1 h |
| 6 | Exécution du script repair_refund_fne_invoices_prod.js --apply pour rétrofiter les avoirs antérieurs | Équipe développement | 30 min |

4.2 Plan de rollback

Condition de déclenchement : échec des tests post-déploiement (envoi FNE en erreur > 5 %, blocage frontal des notifications, échec migration).

Procédure : pm2 stop efacture-backend → sequelize db:migrate:undo --to 20260423000002-add-fne-response-time-to-logs.js → restauration code backend + frontend v1.0.0 → pm2 restart → vérification émission facture standard. Délai estimé : 20 minutes.

Responsable du rollback : Équipe développement (Yannick Atse) + Équipe infrastructure.

Communication en cas de rollback : email + canal Teams DSI immédiatement, comptabilité dans l'heure.

4.3 Plan de communication

Communication préalable aux utilisateurs : J-3, email + affichage intranet (DSI → utilisateurs comptables et facturation).

Notification en cas d'interruption de service : bannière intranet + email comptable si > 15 min.

Information post-déploiement (succès ou rollback) : email récapitulatif à J+0, dans les 2 h suivant la fin du déploiement.

5. VALIDATION ET APPROBATION

5.1 Validation hiérarchique — Signatures requises

Les signataires ci-dessous attestent avoir pris connaissance du présent document et autorisent (ou refusent) le déploiement de la mise à jour décrite.

| Chef de Département Date : ____/ ____/ ____ Signature : | Responsable Informatique Date : ____/ ____/ ____ Signature : | DSI / Directeur SI Date : ____/ ____/ ____ Signature : |
| --- | --- | --- |

5.2 Commentaires / Conditions de validation

Commentaires libres, réserves ou conditions posées par les validateurs :